Zmluva o dielo a o poskytovaní záručného servisu

číslo: 2025/2230/6985

uzatvorená v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v zmysle neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

# Článok I.

# Zmluvné strany

1.1 	Objednávateľ:	VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

Sídlo: 	P.O.BOX 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava

Štatutárny orgán:	Ing. Peter Molda, generálny riaditeľ štátneho podniku

IČO:	00 156 752

DIČ:	2020480198

IČ DPH:	SK2020480198

Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.

Číslo účtu:	2921123848/1100

IBAN:	SK45 1100 0000 0029 2112 3848

BIC:	TATRSKBX

Zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., oddiel: Pš, vložka č.: 32/B

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2	Zhotoviteľ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

BIC:

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu ..., oddiel: ..., vložka č.: .../..

(ďalej len „zhotoviteľ“ a spolu s Objednávateľom ďalej len „zmluvné strany“)

Zmluvné strany uzatvárajú na základe vzájomnej dohody túto zmluvu o dielo a o poskytovaní záručného servisu pod názvom:

„VD Žilina – Rekonštrukcia autonómneho systému varovania a vyrozumenia (ASVaV) časť monitoring“ (ďalej aj „zmluva“).

# Článok II.

# Predmet Zmluvy

  - Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo pod názvom: „VD Žilina – Rekonštrukcia autonómneho systému varovania a vyrozumenia (ASVaV) časť monitoring.“ bližšie špecifikované v bode 2.2 tohto článku zmluvy a v Prílohe č. 1 k zmluve (ďalej aj „dielo“) a poskytovať servisnú činnosť a záručný servis podľa bodu 2.3 článku II. tejto zmluvy (ďalej aj „servisná činnosť“ alebo „služby“) a zhotovené dielo a servisnú činnosť protokolárne odovzdať objednávateľovi v termínoch a mieste plnenia v zmysle článku III. zmluvy a záväzok objednávateľa za riadne zhotovené a odovzdané dielo a servisnú činnosť zaplatiť cenu podľa článku IV. tejto zmluvy.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a dodať nasledovné práce na diele v rozsahu v súlade špecifikáciou uvedenou v Prílohe č. 1 zmluvy, a to v nasledovných ucelených častiach:

    - Vypracovanie a dodanie realizačnej projektovej dokumentácie, zabezpečenie schvaľovacieho procesu a získanie všetkých potrebných povolení v súlade s platnou legislatívou SR.

Projektová dokumentácia bude pozostávať z 2 častí a to:

1. Rekonštrukcia havarijného monitorovacieho systému

2. Rekonštrukcia centrálneho pultu varovania a vyrozumenia (ďalej len „CPV“).

    - Komunikačné prepojenie staníc DT1, DT2, DT3, DT4 pomocou optických káblov

    - Obmena technológie staníc DT1 – DT4.

    - Výmena a doplnenie hardvéru centrálneho pultu varovania a vyrozumenia.

    - Výmena softvérovej aplikácie pre varovanie a vyrozumenie.

    - Výmena softvérovej aplikácie havarijného monitorovacieho systému.

    - Inžiniering, skúšky a dodanie dokumentácie skutočného vyhotovenia.

  - Predmetom tejto zmluvy je aj poskytovanie servisných činností a servisných činností v rámci záručného servisu (support systému) po dobu 5 rokov odo dňa protokolárneho odovzdania diela ako celku, ktorých bližšia špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 1 zmluvy v časti II. Prílohy č. 1, pričom:

  - Za servisnú prehliadku sa považujú všetky práce, ktoré bude zhotoviteľ vykonávať v rámci údržby systému, t.j. práce podľa bodu 2.3.1 a 2.3.2 tohto bodu tohto článku zmluvy.

  - Za servisný zásah sa považuje činnosť, ktorou zhotoviteľ odstráni vzniknutú poruchu, ktorú zistil pri vykonávaní bežnej údržby, alebo pri nahlásení poruchy objednávateľom.

Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať v súlade s Prílohou č. 1 zmluvy, časti II. Prílohy č. 1, nasledovné servisné činnosti:

    - Servisná prehliadka vykonávaná každých 6 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania diela ako celku - Pravidelná údržba systému ASVaV, najmä o kontrolu všetkých komponentov podľa predpisov určených výrobcom (kontrola tesnení, kontrola mechanických časti, elektrických kontaktov, signálnych trás, funkčnosť softvéru, hardvéru a pod.)

    - Pravidelná štvrťročná servisná prehliadka prostredníctvom diaľkovej diagnostiky (profilaktika), ktorú sa zhotoviteľ zaväzuje vykonávať každé 3 mesiace odo dňa protokolárneho odovzdania diela ako celku.

    - Záručný servis 24/7 (vykonávanie servisnej podpory a servisných zásahov):

- Zhotoviteľ sa zaväzuje vytvoriť pre objednávateľa nepretržitú 24 hodinovú technickú podporu zhotoviteľa pre prevádzke zariadení systému ASVaV na VD Žilina.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať zásah do 4 hodín od nahlásenia incidentu zo strany objednávateľa postupom podľa bodu 6.23 článku VI. zmluvy a vykonať obnovenie funkčnosti systému do 24 hodín v prípade zistenia kritickej poruchy (kritická porucha znamená 15% a viac vypadnutých monitorovacích a meracích bodov na CPV).

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a dodať práce na diele podľa bodu 2.2 tohto článku zmluvy a poskytovať servisné činnosti podľa bodu 2.3 článku tohto článku zmluvy v súlade a v rozsahu s ich bližšou špecifikáciou uvedenou v Prílohe č. 1 zmluvy s názvom „Špecifikácia prác na diele a servisných činností“. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že dielo podľa tejto zmluvy bude realizovať v súlade so všetkými legislatívnymi požiadavkami ako aj technickými požiadavkami a požiadavkami na materiál a práce uvedenými v Prílohe č. 1 k tejto zmluve ( časť III. Prílohy č. 1 zmluvy).

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať projektovú dokumentáciu podľa bodu 2.2.1. tohto článku zmluvy a predložiť ju objednávateľovi na vyjadrenie do štyroch  týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Súčasťou projektovej dokumentácie musí byť harmonogram realizácie prác, program individuálnych skúšok a program predkomplexného a komplexného vyskúšania. Súčasťou projektovej dokumentácie budú zoznamy všetkých signálov: Zoznam analógových a binárnych signálov z/do riadiacich systémov, medzi riadiacimi systémami a procesnou stanicou elektrárne a zoznam signalizácie po komunikačnom protokole IEC 60870-5-104 medzi riadiacimi systémami a CPV. Objednávateľ je povinný projektovú dokumentáciu vrátane harmonogramu realizácie, programu individuálnych skúšok a programu predkomplexného a komplexného vyskúšania prác schváliť alebo predložiť zhotoviteľovi svoje prípadné pripomienky do 10 pracovných dní odo dňa kedy mu zhotoviteľ doručil projektovú dokumentáciu a harmonogram realizácie prác, program individuálnych skúšok a program predkomplexného a komplexného vyskúšania. Zhotoviteľ je povinný zapracovať prípadné pripomienky objednávateľa a zaslať projektovú dokumentáciu spolu s harmonogramom realizácie prác, programom individuálnych skúšok a programom predkomplexného a komplexného vyskúšania po zapracovaní pripomienok na opätovné posúdenie a odsúhlasenie objednávateľovi, a to najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia vyjadrenia objednávateľa. Konečné objednávateľom schválené znenie projektovej dokumentácie, harmonogramu realizácie prác, programu individuálnych skúšok a programu predkomplexného a komplexného vyskúšania doručí zhotoviteľ objednávateľovi v slovenskom jazyku, a to v 4 vyhotoveniach vo výkresovej forme a v 2 vyhotoveniach v elektronickej forme na USB kľúči v editovateľných formátoch (AutoCAD/ Ruplan EVU). Schválením projektovej dokumentácie objednávateľom sa zhotoviteľ nezbavuje zodpovednosti za vady diela.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje o priebehu a výsledkoch každej skúšky vykonanej v zmysle schválenej projektovej dokumentácie a platnej legislatívy a skúšok podľa bodu 2.2.7 tohto článku tejto zmluvy vyhotoviť písomný protokol s uvedením výsledku vykonaných skúšok a tento odovzdať objednávateľovi 2x v papierovej forme.

  - Dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela podľa bodu 2.2.7 tohto článku zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodať objednávateľovi najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa ukončenia všetkých prác na diele, a to 4x vo výkresovej forme a v 2x digitálnej forme na USB (v editovateľnom aj needitovateľnom formáte). Dokumentácia musí obsahovať aj všetky zmeny vykonané v dodanej dielenskej dokumentácii v priebehu realizácie diela.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje v rámci predmetu plnenia tejto zmluvy zabezpečiť pre objednávateľa všetky schvaľovacie povolenia.

  - Zhotoviteľ sa pri realizácii časti diela podľa bodu 2.2.5 tohto článku zmluvy „Výmena softvérovej aplikácie pre varovanie a vyrozumenie“ zaväzuje poskytnúť súčinnosť dodávateľovi SW pre systém Vectra a elektronické sirény, a to spôsobom a v rozsahu bližšie špecifikovaným v časť I., bod 1.5 Prílohy č. 1 k tejto zmluve.

  - Zhotoviteľ sa za účelom poskytovania servisných prehliadok podľa bodu 2.3.1 a bodu 2.3.2 článku II. zmluvy zaväzuje vypracovať harmonogram servisných prehliadok a predložiť ho objednávateľovi na vyjadrenie najneskôr do 1 týždňa odo dňa odovzdania diela ako celku podľa tejto zmluvy. Objednávateľ je povinný harmonogram servisných prehliadok schváliť alebo predložiť zhotoviteľovi svoje prípadné pripomienky do 7 kalendárnych dní odo dňa kedy mu zhotoviteľ doručil harmonogram servisných prehliadok. Zhotoviteľ je povinný zapracovať prípadné pripomienky objednávateľa a zaslať harmonogram servisných prehliadok po zapracovaní pripomienok na opätovné posúdenie a odsúhlasenie objednávateľovi, a to najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia vyjadrenia objednávateľa.

  - Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že pod pojmom „dielo“ a pod pojmom „služby“, resp. „servisné činnosti“ v zmysle ustanovení tejto zmluvy sa rozumie aj ich špecifikácia vo všetkých podkladoch, ktoré objednávateľ odovzdal alebo inak poskytol zhotoviteľovi za účelom plnenia tejto zmluvy. Zhotoviteľ podpísaním tejto zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil so súťažnými podkladmi a inými materiálmi, ktoré tvorili opis diela, opis servisných činností, a ktoré tvorili súčasť podkladov v rámci obstarávania realizovaného objednávateľom na zákazku: „VD Žilina – Rekonštrukcia autonómneho systému varovania a vyrozumenia (ASVaV) časť monitoring“.

# Článok III.

# Termíny a miesto plnenia

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa článku II. tejto zmluvy do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať všetky práce na diele v zmysle bodu 2.2 článku II. zmluvy v súlade a v termínoch uvedených v harmonograme prác, ako aj v súlade s programom individuálnych skúšok a programom predkomplexného a komplexného vyskúšania.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať služby (servisné činnosti) podľa bodu 2.3 článku II. tejto zmluvy po obdobie 5 rokov odo dňa odovzdania a prevzatia diela objednávateľom bez vád a nedorobkov.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať servisné prehliadky podľa bodu 2.3.1 a 2.3.2 článku II. tejto zmluvy v termínoch uvedených v harmonograme servisných prehliadok.

  - Miestom vykonania diela je VD Žilina. Miestom poskytovania služieb servisných činností je VD Žilina.

  - Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi pracovisko najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa, keď dôjde k (i) protokolárnemu odovzdaniu realizačnej projektovej dokumentácie a (ii) zabezpečeniu všetkých potrebných schvaľovacích povolení, pričom lehota na odovzdanie pracoviska začína objednávateľovi plynúť odo dňa, keď nastane posledná z uvedených skutočností. O odovzdaní pracoviska bude spísaný protokol, ktorý bude podpísaný za zmluvné strany zodpovednými osobami uvedenými v bodoch 6.7 a 6.8 článku VI. tejto zmluvy.

  - Zhotoviteľ je povinný vypratať a odovzdať pracovisko objednávateľovi v stave podľa dohody s objednávateľom v lehote do 10 dní od odovzdania poslednej zo zrealizovaných príslušných ucelených častí diela, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak; o tomto odovzdaní bude spísaný protokol, ktorý bude podpísaný za zmluvné strany zodpovednými osobami v zmysle bodu 6.7 a 6.8 článku VI. tejto zmluvy. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený vlastnými úkonmi, prípadne úkonmi tretích osôb vypratať pracovisko a zabezpečiť ho do náležitého stavu, vrátane možnosti uloženia veci, materiálu a pod. do úschovy tretích osôb, to všetko na náklady zhotoviteľa.

  - Pred vykonaním funkčných a komplexných skúšok podľa bodu 2.2.7 je zhotoviteľ povinný informovať objednávateľa o presnom termíne ich konania zaslaním písomnej výzvy, a to najneskôr do 7 kalendárnych dní pred termínom ich konania. Zhotoviteľ je povinný prizvať objednávateľa k vykonaniu týchto skúšok.

  - Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínmi po dobu, po ktorú nebola poskytnutá súčinnosť objednávateľa podľa bodu 6.5 článku VI. tejto zmluvy.

  - Dielo ako celok v rozsahu definovanom v článku II. tejto zmluvy je vykonané úspešným zrealizovaním všetkých prác bližšie špecifikovaných v bode 2.2 článku II. tejto zmluvy, úspešným vykonaním funkčných a komplexných skúšok a podpísaním preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela ako celku vyhotoveného podľa vzoru predloženého objednávateľom.

Článok IV.

Cena

  - Cena bez DPH za zhotovenie diela v rozsahu bodu 2.2 článku II. zmluvy  a za poskytovanie služieb servisných činností v rozsahu bodu 2.3 článku II. zmluvy spolu po dobu 5 rokov je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení, v zmysle vykonávacej vyhlášky MF SR k zákonu o cenách č. 87/1996 Z. z. v platnom znení, v zmysle Uznesenia vlády SR č. 653 k zvýšeniu transparentnosti verejného obstarávania z 24.09.2010 a na základe výsledku elektronickej aukcie, v súlade, a to vo výške:

... Eur bez DPH

(slovom: Eur) bez DPH.

  - Cena za zhotovenie diela podľa bodu 4.1 pozostáva z nasledovných položiek:

| P.č. | Položka | Cena |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vyhotovenie a dodanie realizačnej projektovej dokumentácie, zabezpečenie schvaľovacieho procesu a získanie všetkých potrebných povolení v súlade s platnou legislatívou SR podľa bodu 2.2.1 zmluvy |  |
| 2 | Komunikačné prepojenie staníc DT1, DT2, DT3, DT4 pomocou optických káblov podľa bodu 2.2.2 zmluvy |  |
| 3 | Obmena technológie staníc DT1 – DT4 podľa bodu 2.2.3 zmluvy |  |
| 4 | Výmena a doplnenie hardvéru centrálneho pultu varovania a vyrozumenia podľa bodu 2.2.4 zmluvy |  |
| 5 | Výmena softvérovej aplikácie pre varovanie a vyrozumenie podľa bodu 2.2.5 zmluvy |  |
| 6 | Výmena softvérovej aplikácie havarijného monitorovacieho systému podľa bodu 2.2.6 zmluvy |  |
| 7 | Inžiniering, skúšky a dodanie dokumentácie podľa bodu 2.2.7 zmluvy |  |

  - Cena za poskytovanie služieb servisných činností podľa bodu 2.3 pozostáva z nasledovných položiek:

| P.č. | Položka | Cena za 1 ks | Cena spolu za obdobie 5 rokov |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Servisná prehliadka každých 6 mesiacov podľa bodu 2.3.1 článku II. zmluvy (cena za jednu prehliadku a cena spolu za prehliadky počas 5 rokov) |  |  |
| 2 | Servisná prehliadka - diaľková diagnostika (profilaktika) každé 3 mesiace, podľa bodu 2.3.2 článku II. zmluvy (cena za jednu diaľkovú diagnostiku a cena spolu za diaľkovú diagnostiku počas 5 rokov) |  |  |
| 3 | Poskytovanie záručného servisu 24/7 podľa bodu 2.3.3 článku II. zmluvy (cena za jeden mesačný servis 24/7 a cena spolu za servis 24/7 počas 5 rokov) |  |  |

  - V cenách uvedených v bode 4.1 až 4.3 tohto článku zmluvy sú zahrnuté všetky ekonomicky oprávnené náklady súvisiace so zhotovením diela a primeraná zisková prirážka zhotoviteľa, okrem iného aj náklady vyplývajúce zo spôsobu realizácie prác, zo starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi (ďalej len „BOZP a OPP“), náklady na dopravu, náklady vyplývajúce z podnikateľského rizika pri realizácii prác za sťažených podmienok a miestnych prekážok ako aj ostatné náklady súvisiace s predmetom zmluvy tu neuvedené.

  - K cenám uvedeným v bode 4.1 a 4.3 tohto článku zmluvy bude pripočítaná DPH podľa platných predpisov v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia.

Článok V.

Platobné podmienky

  - Podkladom pre zaplatenie je faktúra vystavená zhotoviteľom a preukázateľne doručená objednávateľovi. Fakturované môžu byť len skutočne vykonané a protokolárne odovzdané ucelené časti diela a skutočne poskytnuté služby. Platba bude uhradená výlučne bezhotovostne a na bankový účet zhotoviteľa uvedený v článku I. tejto zmluvy, ktorý musí byť totožný s číslom účtu uvedeným vo faktúre. Súčasne je zhotoviteľ zodpovedný za to, že číslo jeho bankového účtu na vystavenej faktúre je totožné s číslom bankového účtu, ktorý zhotoviteľ v zmysle § 6 a § 85kk zákona 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov oznámil Finančnej správe Slovenskej republiky, ako účet používaný na podnikanie a je vedený v zozname bankových účtov zverejnených na portáli Finančnej správy Slovenskej republiky.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje fakturovať dielo po ucelených častiach, pričom ucelenými časťami diela sa na účely fakturácie rozumejú ucelené časti diela podľa bodu 2.2.1 až 2.2.7 článku II. tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný vystaviť a preukázateľne doručiť objednávateľovi čiastkovú faktúru, a to najneskôr do 10 dní odo dňa ukončenia a odovzdania ucelenej časti diela. Neoddeliteľnou súčasťou čiastkových faktúr budú príslušné odovzdávacie protokoly s vyznačeným čiastkovým prevzatím vyhotovené podľa bodu 6.12 článku VI. tejto zmluvy, a v prípade potreby aj dodací list.

  - Zhotoviteľ do 10 dní odo dňa ukončenia a odovzdania diela ako celku objednávateľovi vystaví a preukázateľne doručí konečnú faktúru. Neoddeliteľnou súčasťou konečnej faktúry bude odovzdávací protokol s vyznačeným uceleným prevzatím vyhotovený podľa bodu 6.12 článku VI. tejto zmluvy. Konečná faktúra musí obsahovať aj rekapituláciu všetkých dovtedy fakturovaných čiastok.

  - Cena za výkon servisných prehliadok podľa bodu 2.3.1 a bodu 2.3.2 článku II. bude zhotoviteľom fakturovaná po vykonaní každej servisnej prehliadky. Zhotoviteľ je povinný vystaviť a preukázateľne doručiť objednávateľovi faktúru najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa vykonania servisnej prehliadky. Súčasťou faktúry bude protokol o vykonanej servisnej prehliadke vyhotovený podľa bodu 6.13 článku VI. tejto zmluvy, ktorého prílohou budú záznamy z jednotlivých pravidelných servisných prehliadok.

  - Zhotoviteľ bude cenu za služby poskytovania záručného servisu 24/7 podľa bodu 2.3.3 článku II. tejto zmluvy, skutočne vykonané v súlade s touto zmluvou v príslušnom kalendárnom mesiaci trvania zmluvy, fakturovať mesačne. Zhotoviteľ je povinný vystaviť a preukázateľne doručiť objednávateľovi mesačnú faktúru najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa skončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom boli služby  záručného servisu 24/7 podľa tejto zmluvy poskytnuté. Neoddeliteľnou súčasťou mesačných faktúr budú všetky protokoly o vykonaných servisných zásahoch za príslušné kalendárne obdobie vyhotovené podľa bodu 6.14 článku VI. tejto zmluvy, ktorých prílohami budú aj správy o odstránení zadefinovaných závad.

  - Všetky faktúry vystavené v zmysle tejto zmluvy musia obsahovať všetky náležitosti ustanovené podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, resp. Smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v platnom znení, údaje v zmysle Obchodného zákonníka, údaje v zmysle tejto zmluvy, číslo tejto zmluvy, názov tejto zmluvy a číslo bankového účtu uvedené v článku I. tejto zmluvy.

  - V prípade dodania služby musí byť na faktúre povinne uvedený kód štatistickej klasifikácie  činností (CPA).

  - V prípade kúpy tovaru zo zahraničia musí byť prílohou faktúry aj doklad o nadobudnutí tovaru (špedičný doklad, doklad od prepravnej služby alebo doklad od dodávateľa o vykonanej preprave).

  - Ak akákoľvek faktúra vystavená v zmysle tejto zmluvy nebude obsahovať náležitosti dohodnuté v tejto zmluve má objednávateľ právo vrátiť faktúru zhotoviteľovi na prepracovanie. Splatnosť takto vystavenej a vrátenej faktúry sa zruší a nová splatnosť v súlade s bodom 5.10 tohto článku zmluvy začne plynúť dňom preukázateľného doručenia opravenej a správne vystavenej faktúry.

  - Lehota splatnosti riadne vystavenej a doručenej faktúry je 45 dní odo dňa jej preukázateľného prvého doručenia objednávateľovi, t.j. odo dňa elektronického doručenia faktúry alebo doručenia originálu faktúry na sídlo objednávateľa, podľa toho, ktorá zo skutočností nastane skôr. Faktúru doručí zhotoviteľ elektronicky e-mailom na adresu: faktury@vvb.sk alebo originál spolu so súvisiacimi prílohami na sídlo objednávateľa uvedené v článku I. tejto zmluvy.

  - Faktúra je uhradená v lehote splatnosti, ak deň odpísania z účtu objednávateľa je v lehote uvedenej v bode 5.10 tohto článku zmluvy. Ak deň splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu, sviatok, alebo deň pracovného pokoja v Slovenskej republike, posúva sa dátum splatnosti na najbližší nasledujúci pracovný deň.

  - V prípade potreby naviac prác sa za naviac práce považujú práce, ktoré bezprostredne nadväzujú a súvisia s predmetom tejto zmluvy a ktorých nevyhnutnosť realizácie pre riadne dokončenie predmetu zmluvy sa zistí až po uzavretí zmluvy. Tieto práce budú ocenené zhotoviteľom a predložené objednávateľovi na schválenie. Ocenené naviac práce písomne schválené objednávateľom budú zrealizované až po uzavretí písomného dodatku k tejto zmluve, v opačnom prípade uskutočnené naviac práce vykonáva zhotoviteľ na vlastné náklady, ktoré mu objednávateľ nie je povinný uhradiť. Ustanovenie predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na prípady, v ktorých by okamžitým nezrealizovaním naviac prác došlo k ohrozeniu života alebo zdravia ľudí alebo by došlo ku škodám na majetku alebo na životnom prostredí. Následne bude uzatvorený písomný dodatok k tejto zmluve.

  - Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania tejto zmluvy neexistujú dôvody, na základe ktorých by objednávateľ mal, či mohol byť ručiteľom v zmysle § 69 ods. 14 v nadväznosti na § 69b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov za daňovú povinnosť zhotoviteľa vzniknutú z DPH, ktorú zhotoviteľ objednávateľovi fakturoval k cene podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje a zaväzuje sa, že k DPH podá riadne daňové priznanie a v prípade vzniku povinnosti zaplatiť DPH túto daň odvedie miestne príslušnému daňovému úradu do určenej lehoty splatnosti. Zhotoviteľ vyhlasuje, že nemá akýkoľvek úmysel nezaplatiť DPH vzťahujúcu sa k predmetu plnenia podľa tejto zmluvy, alebo úmysel skrátiť daň, či prípadne vylákať daňovú výhodu, a nemá úmysel dostať sa do postavenia, kedy túto daň nebude môcť zaplatiť.

  - V prípade, ak má zhotoviteľ sídlo mimo EÚ a medzi vládou SR a vládou štátu, v ktorom má zhotoviteľ sídlo je uzatvorená platná Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia, je objednávateľ na základe  takejto zmluvy a na základe zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov povinný odviesť daňovému úradu SR zrážkovú daň z fakturovanej sumy. Zhotoviteľ  podpísaním tejto zmluvy uvedenú skutočnosť akceptuje a vyslovuje so zrážkou dane súhlas, pričom sa vylučuje akékoľvek neskoršie vymáhanie akýchkoľvek nárokov zo strany zhotoviteľa voči objednávateľovi v súvislosti s takouto zrážkou dane.

Článok VI.

Spôsob a podmienky vykonania diela a poskytovania servisnej činnosti

  - Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo riadne a včas a v súlade:

- so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä predpismi na ochranu životného prostredia, vrátane technologických postupov a technologickej disciplíny, v zmysle platných STN,

- s touto zmluvou a v súlade s technickými požiadavkami a požiadavkami na materiál a práce uvedenými v Prílohe č.  1 zmluvy,

- v súlade s potrebami zabezpečenia bežnej prevádzky príslušných objektov,

- s výzvou na predloženie ponuky a s prípadnými vysvetleniami predloženými objednávateľom v procese zadávania zákazky,

- s ponukou zhotoviteľa predloženou objednávateľovi.

V prípade rozporu medzi jednotlivými vyššie uvedenými písmenami tohto bodu zmluvy, je poradie záväznosti určené zostupne, t. j. od písm. a) po písm. e) tohto bodu zmluvy.

  - Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať služby servisných činností v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vrátane technologických postupov, technologickej disciplíny a technickej špecifikácie a v súlade s pokynmi objednávateľa, ktoré vyplývajú z jeho kontrolnej a koordinačnej činnosti a v zhode s nariadeniami, predpismi a príkazmi objednávateľa.

  - Zhotoviteľ sa najmä v prípade povodní (povodňovej vlny), zvýšených vodných stavov a iných mimoriadnych situácií zaväzuje bezpodmienečne a bezodkladne vykonávať pokyny objednávateľa vo vzťahu k pracovisku a miestu vykonávania diela.

  - Zhotoviteľ je povinný zabezpečovať činnosti pri výkone diela tak, aby umožňovali priebežnú prevádzku objektov v mieste plnenia diela alebo v miestach súvisiacich s ním. Zhotoviteľ výkon svojej činnosti pri plnení predmetu zmluvy prispôsobí prevádzkovým potrebám objednávateľa a prevádzkovateľa jednotlivých vodohospodárskych objektov

6.4.1	Zhotoviteľ sa zaväzuje že zamestnanci zhotoviteľa, ako aj zamestnanci subdodávateľov zhotoviteľa, ktorí budú vykonávať práce v objekte objednávateľa, nebudú zamestnaní nelegálne a nebudú vykonávať nelegálnu prácu, budú so zhotoviteľom alebo subdodávateľom zhotoviteľa v riadnom pracovnom pomere, budú mať riadne uzatvorené pracovné zmluvy a budú riadne prihlásení do Sociálnej poisťovne. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje overiť skutočnosť, že jeho subdodávatelia neporušujú zákaz nelegálneho zamestnávania v zmysle ustanovení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o nelegálnej práci“). Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť na požiadanie objednávateľa, v zmysle zákona o nelegálnej práci, pracovné zmluvy osôb, ktoré budú vstupovať na pracovisko podľa tejto zmluvy a doklady preukazujúce, že tieto osoby boli riadne prihlásené do Sociálnej poisťovne, a to najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosť objednávateľa.

6.4.2	Objednávateľ je povinný zabezpečiť vykonanie poučenia zamestnancov zhotoviteľa a zamestnancov subdodávateľa zhotoviteľa o dodržiavaní platných predpisov na zaistenie BOZP a OPP platných pre priestory a pracoviská objednávateľa a o oboznámi zhotoviteľa s vnútropodnikovou smernicou pojednávajúcou o podmienkach a pokynoch zabezpečenia BOZP a OPP pre dodávateľov, a to najneskôr v deň začatia výkonu prác podľa tejto zmluvy v konkrétnom pracovisku zhotoviteľa. Za účelom vykonania tohto poučenia predloží zhotoviteľ objednávateľovi menný zoznam zamestnancov zhotoviteľa a zamestnancov subdodávateľa zhotoviteľa, a to v lehote min. 7 dní pred začatím výkonu prác v priestoroch objednávateľa podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný postupovať v zmysle vnútropodnikovej Smernice pojednávajúcej o podmienkach a pokynoch zabezpečenia BOZP a OPP.

    - Objednávateľ je povinný o vykonaní poučenia zamestnancov zhotoviteľa a zamestnancov subdodávateľov zhotoviteľa vyhotoviť písomný záznam o dodržiavaní predpisov na zaistenie BOZP a OPP platných pre priestory a pracoviská objednávateľa a o oboznámení s vnútropodnikovou smernicou pojednávajúcou o podmienkach a pokynoch zabezpečenia BOZP a OPP pre dodávateľov (ďalej len „záznam o vykonaní poučenia“). Písomný záznam o vykonaní poučenia podľa prvej vety tohto článku tejto zmluvy bude obsahovať menný zoznam poučených osôb,  obchodné meno subdodávateľa, dátum vykonania poučenia a podpisy zamestnancov zhotoviteľa a jeho subdodávateľov. Vstup do objektov objednávateľa majú povolený výlučne iba osoby takto poučené a zapísané v zázname  o vykonaní poučenia. Zhotoviteľ je povinný pred začatím vykonávania prác v zmysle tejto zmluvy zodpovednej osobe objednávateľa podľa bodu 6.8  tohto článku tejto zmluvy odovzdať menný zoznam osôb a evidenčné čísla motorových vozidiel, ktoré budú vstupovať na pracovisko a do objektov objednávateľa, a tento zoznam v prípade zmien bez zbytočného odkladu aktualizovať. Objednávateľ pre tieto osoby a motorové vozidlá zabezpečí povolenie vstupu do predmetných priestorov.

    - Ak budú práce prebiehať tak, že práce/služby budú realizované/poskytované zamestnancami zhotoviteľa alebo zamestnancami subdodávateľov zhotoviteľa tak, že môže byť ohrozená bezpečnosť alebo zdravie zamestnancov iného subdodávateľa alebo zamestnancov objednávateľa, príp. osôb v priestoroch objednávateľa, musí byť písomne dohodnutá spolupráca zamestnávateľov a týchto osôb pri prevencii, príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, koordinácia činností a vzájomná informovanosť. V písomnej dohode sa určí, kto je povinný vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov na spoločnom pracovisku a v akom rozsahu. Objednávateľ, zhotoviteľ a subdodávateľ zhotoviteľa sú zároveň povinní sa navzájom písomne informovať najmä o možných ohrozeniach, preventívnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolávanie požiarov, na vykonanie záchranných prác a na evakuáciu zamestnancov.

    - Zhotoviteľ a jeho subdodávatelia sú povinný pri výkone prác v zmysle tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia všeobecne platných právnych a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi a to najmä Zákon č. 124/2006 Z. z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Zákon č. 314/2001 Z. z. Zákon o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a iných súvisiacich právnych predpisov a vykonávacie predpisy týchto zákonov.

  - Objednávateľ sa zaväzuje vytvoriť všetky podmienky na to, aby zhotoviteľ mohol vykonať dielo a poskytnúť služby podľa tejto zmluvy riadne a včas. Objednávateľ sa zaväzuje po celú dobu platnosti tejto zmluvy so zhotoviteľom spolupracovať a poskytovať mu všetku potrebnú dostupnú dokumentáciu a potrebnú súčinnosť v rozsahu nevyhnutnom na plnenie povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje obvyklým spôsobom viesť montážny denník, ktorý bude uložený u zodpovedného pracovníka zhotoviteľa podľa bodu 6.7 tohto článku tejto zmluvy. Počas výkonu servisných činností sa zaväzuje viesť aj servisný denník, v ktorom bude zaznamenávať všetky vykonané servisné úkony, opravy, kontroly a údržbu, a ktorý bude uložený u zodpovedného pracovníka zhotoviteľa podľa bodu 6.7 tohto článku tejto zmluvy.

  - Zhotoviteľ určuje za zodpovedných pracovníkov, ktorí budú koordinovať všetky práce v zmysle predmetu tejto zmluvy, vykonávať zápisy v stavebnom denníku a servisnom denníku za zhotoviteľa a podpisovať protokoly vyhotovené podľa bodu 6.12, 6.13 a 6.14 tohto článku zmluvy:

- .................................., č. tel. .................................., e-mail: ..................................

  - Objednávateľ určuje za zodpovedných pracovníkov, ktorí sú oprávnení vykonávať zápisy v stavebnom denníku a servisnom denníku, kontrolovať vykonávanie diela, odovzdať pracovisko zhotoviteľovi, preberať dielo, preberať služby, vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa, sledovať termíny odstránenia vád a nedorobkov, rokovať vo veciach technických a podpisovať protokoly vyhotovené podľa bodu 6.12, 6.13 a 6.14 tohto článku zmluvy:

- Ing. Václav Sušienka, č. tel. +421 918 937 746, e-mail: vaclav.susienka@vvb.sk

- Ing. Ján Stieranka, č.tel. +421 918 531 473, e-mail. jan.stieranka@vvb.sk

- Ing. Radoslav Biel, č.tel. +421 918 937 676, e-mail. radoslav.biel@vvb.sk

- Ing. Jozef Hudák, č.tel. +421 907 803 864, email. jozef.hudak@vvb.sk

  - Zmeny v zodpovedných osobách je každá zmluvná strana povinná nahlásiť druhej zmluvnej strane do 3 dní odo dňa uskutočnenia zmeny, pričom takáto zmena sa zaznamená do stavebného denníka zmluvnou stranou, ktorá ju uskutočňuje a  nie je podmienená uzatvorením písomného dodatku k tejto zmluve.

  - Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami uvedenými v tejto zmluve, je objednávateľ oprávnený požadovať, aby zhotoviteľ odstránil zistené nedostatky vzniknuté vadným vykonávaním diela a dielo ďalej vykonával spôsobom dohodnutým v tejto zmluve. Takto zistené nedostatky zapíše objednávateľ do stavebného denníka. Zhotoviteľ je povinný odstrániť zistené nedostatky v určenom termíne, zapísanom v stavebnom denníku.

  - Zhotoviteľ je povinný písomne (listom zaslaným na adresu sídla objednávateľa uvedenú v článku I. tejto zmluvy alebo e-mailom na adresu zodpovedného zamestnanca objednávateľa uvedeného v bode 6.8 tohto článku zmluvy) oznámiť objednávateľovi, že riadne zhotovené dielo ako celok je pripravené na prevzatie. Objednávateľ je povinný prevziať len riadne zhotovené dielo bez vád a nedorobkov, ktoré bolo riadne a včas odovzdané podľa tejto zmluvy.

  - Zhotoviteľ splní svoj záväzok vykonať dielo riadnym, včasným a úplným ukončením všetkých ucelených častí diela a ich odovzdaním objednávateľovi. Zhotoviteľ bude odovzdávať dielo po jeho ucelených častiach v súlade s bodom 2.2.1 až 2.2.7 článku II. zmluvy. Zhotoviteľ vyhotoví o odovzdaní a prevzatí jednotlivých ucelených častí diela odovzdávacie protokoly s vyznačeným čiastkovým prevzatím vyhotovené podľa vzoru predloženého objednávateľom. Prílohou odovzdávacích protokolov bude preberací protokol o odovzdaní a prevzatí dokončenej ucelenej časti diela a súpis prác odsúhlasený objednávateľom. Každý odovzdávací protokol musí obsahovať popis diela, čitateľné mená a priezviská a podpisy zodpovedných pracovníkov odovzdávajúcich a preberajúcich, pečiatku a dátum prevzatia diela, potvrdenie o  vykonaní predpísaných testov, zoznam odovzdanej dokumentácie, záručnú lehotu, odovzdávací protokol finančného plnenia o vykonaných prácach spolu so súpisom vykonaných prác. Zhotoviteľ vyhotoví o odovzdaní a prevzatí diela ako celku, odovzdávací protokol s vyznačeným uceleným prevzatím vyhotovený podľa vzoru predloženého objednávateľom, ktorého prílohou bude preberací protokol s vyznačeným uceleným prevzatím diela ako celku. Protokoly podľa tohto bodu tohto článku zmluvy podpíšu zodpovední pracovníci oboch zmluvných strán uvedení v bodoch 6.7 a 6.8 tejto zmluvy.

  - O poskytnutí služieb servisných prehliadok podľa bodu 2.3.1 a 2.3.2 článku II. tejto zmluvy poskytovateľ vyhotoví odovzdávací protokol s vyznačeným čiastkovým, ktorý podpíšu. zodpovedné osoby oboch zmluvných strán uvedené v bodoch 6.7 a 6.8 tohto článku zmluvy.

    - Protokol o vykonanej servisnej prehliadke podľa bodu 2.3.1 článku II. zmluvy bude obsahovať nasledovné informácie: dátum a čas začiatku a ukončenia vykonanej servisnej prehliadky, meno a priezvisko osoby, ktorá vykonala servisnú prehliadku, informácie o stave systému ASVaV – časť vyrozumenie, resp. informácie o rozsahu zistenej poruchy a zistené odchýlky, návrh a odporúčania spôsobu odstránenia zistených nedostatkov. Poskytovateľ je povinný protokol o vykonanej servisnej prehliadke podľa bodu 2.3.1 článku II. zmluvy doručiť objednávateľovi najneskôr do dvoch (2) týždňov odo dňa vykonania servisnej prehliadky.

    - Protokol o vykonanej pravidelnej štvrťročnej diaľkovej servisnej prehliadke bude obsahovať nasledovné informácie: dátum a čas začiatku a ukončenia vykonanej diaľkovej servisnej prehliadky, meno a priezvisko osoby, ktorá vykonala diaľkovú servisnú prehliadku, informácie o stave systému ASVaV – časť vyrozumenie, resp. informácie o rozsahu zistenej poruchy a zistené odchýlky, návrh a odporúčania spôsobu odstránenia zistených nedostatkov. Poskytovateľ je povinný protokol o vykonanej pravidelnej štvrťročnej servisnej diaľkovej prehliadke podľa bodu 2.3.2 článku II. zmluvy doručiť objednávateľovi najneskôr do dvoch týždňov odo dňa vykonania servisnej prehliadky.

  - O odovzdaní a prevzatí vykonanej servisnej činnosti záručného servisu 24/7 podľa bodu 2.3.3 článku III. zmluvy poskytovateľ vyhotoví preberací protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán uvedení v bodoch 6.7 a 6.8 tohto článku tejto zmluvy. Poskytovateľ je povinný protokol doručiť objednávateľovi najneskôr do dvoch (2) týždňov odo dňa vykonania servisného zásahu. Protokol o vykonanom servisnom zásahu bude obsahovať nasledovné informácie: dátum a čas začiatku a ukončenia odstránenia poruchy, meno a priezvisko osoby, ktorá odstránila poruchu. Prílohou preberacieho protokolu bude súpis vykonaných prác vyhotovený podľa servisného denníka, ktorý bude obsahovať okrem popisu vykonaných servisných činností aj popis poskytovateľom použitých náhradných dielov. Preberací protokol bude obsahovať aj konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia servisnej činnosti začína plynúť na konkrétnu servisnú činnosť, resp. namontovaný materiál alebo náhradný diel v rámci výkonu servisnej činnosti záručná doba a termín skončenia záručnej doby.

  - Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi všetky atesty, certifikáty, revízne správy, návod na prevádzku a údržbu, ako aj všetky ďalšie doklady súvisiace so zhotovovaním diela. Všetky dokumenty musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku, pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak.

  - Zhotoviteľ berie na vedomie, že všetky inštalované elektrické zariadenia a prístroje musia byť doložené certifikátmi, ako súčasť STD.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije pri realizácii predmetu zmluvy nevhodné a zdraviu škodlivé materiály, ktoré ohrozujú hygienu, zdravie osôb a životné prostredie.

  - Pred začatím prác je zhotoviteľ povinný definovať vplyvy na požiarnu ochranu, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku jeho činností. Zhotoviteľ je povinný zaviesť a počas celej doby trvania zmluvy dodržiavať účinný systém ochrany životného prostredia v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje v súvislosti so zhotovením diela plniť všetky a akékoľvek povinnosti, za splnenie ktorých pri nakladaní s odpadmi zodpovedá objednávateľ ako pôvodca odpadu v súlade so Zákonom o odpadoch a vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“), a to najmä, nie však výlučne, všetky povinnosti vyplývajúce pre objednávateľa ako pôvodcu stavebného odpadu podľa § 77 Zákona o odpadoch. zhotoviteľ je taktiež povinný plniť aj všetky prípadné budúce povinnosti, ktoré explicitne, či implicitne vyplývajú, prípadne vyplynú, pre objednávateľa ako pôvodcu stavebného alebo iného odpadu zo Zákona o odpadoch. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť roztriedenie, nakládku, prepravu a odovzdanie ostatného a nebezpečného odpadu na ďalšie nakladanie výlučne u osôb oprávnených na nakladanie s odpadmi v zmysle § 14 ods. 1 písm. e) Zákona o odpadoch. V prípade ak dôjde k vzniku zodpovednosti objednávateľa ako pôvodcu stavebného odpadu za plnenie povinností v zmysle § 77 Zákona o odpadoch, bude Zhotoviteľ za účelom preukázania plnenia týchto povinností za objednávateľa povinný objednávateľovi najneskôr do 14 dní odo dňa začatia výkonu tejto činnosti :

    - zaslať objednávateľovi na e-mailovú adresu: odpady@vvb.sk fotokópie dokumentov potvrdzujúcich, že disponuje platným súhlasom podľa § 97 ods. 1 Zákona o odpadoch, na základe ktorého je oprávnenou osobou podľa Zákona o odpadoch a zaväzuje sa s nimi disponovať po celú dobu trvania zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou a zároveň je povinný objednávateľovi na e-mailovú adresu: odpady@vvb.sk oznámiť:

        - druhy odpadov, s ktorými bude pri realizácii diela fyzicky nakladať,

        - spôsob nakladania s odpadmi podľa písm. a),

        - plánovaný spôsob spracovania odpadov v prvom zariadení na spracovanie odpadov (ak zhotoviteľ nebude spracovateľom odpadu), alebo

    - zaslať objednávateľovi na e-mailovú adresu: odpady@vvb.sk:

- fotokópie dokumentov potvrdzujúcich, že disponuje platným potvrdením o registrácii podľa § 98 Zákona o odpadoch, na základe ktorého je oprávnenou osobou podľa Zákona o odpadoch a zaväzuje sa s nimi disponovať po celú dobu trvania zmluvného vzťahu založeného Zmluvou, a

- fotokópiu dokumentu, ktorý bude preukazovať existenciu záväzkového vzťahu medzi zhotoviteľom a treťou osobou oprávnenou na nakladanie so stavebným odpadom a z ktorého budú vyplývať údaje o minimálnom rozsahu zmluvných podmienok v zmysle § 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.

    - Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi pravidelne najneskôr do 25. kalendárneho dňa nasledujúceho po mesiaci, kedy sa s odpadom nakladalo zasielať na e-mailovú adresu: odpady@vvb.sk potvrdenia týkajúce sa nakladania s odpadmi – vážne lístky, ktoré musia obsahovať údaje stanovené vyhláškou. V prípade nebezpečných odpadov zhotoviteľ predkladá aj kópie sprievodných listov nebezpečných odpadov.

    - V prípade, že je pri plnení zmluvy vedený stavebný alebo iný denník, zhotoviteľ sa zaväzuje doň zaznamenať všetky informácie o začatí výkonu činností podľa bodu 6.17 ako aj o vývoze odpadov z miesta vykonávania diela.

    - Zhotoviteľ je povinný najneskôr 14 kalendárnych dní pred začiatkom výkonu činností v zmysle bodu 6.17 predložiť objednávateľom schválený Plán nakladania s odpadom (ďalej len „PNO“). Najneskôr 7 pracovných dní pred termínom uvedeným v prvej vete tohto bodu je zhotoviteľ povinný zaslať objednávateľovi na e-mailovú adresu odpady@vvb.sk PNO na pripomienkovanie, resp. schválenie, a to podľa vzoru odovzdaného objednávateľom po nadobudnutí účinnosti zmluvy. objednávateľ sa zaväzuje zaslať pripomienky alebo schváliť PNO najneskôr do 4 pracovných dní odo dňa doručenia PNO objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný zapracovať pripomienky objednávateľa k predloženému PNO. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi PNO v slovenskom jazyku 2x v tlačenej podobe, 1x v PDF a 1x v editovateľnej podobe. Dňom písomného schválenia PNO zo strany objednávateľa sa PNO stáva záväzným pre zhotoviteľa a všetkých jeho subdodávateľov. zhotoviteľ nie je oprávnený začať realizovať práce bez schváleného PNO. Nesplnenie zhotoviteľovej povinnosti uvedenej v tomto bode sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas celej doby trvania tejto zmluvy bude disponovať:

- platným živnostenským oprávnením na činnosť: podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje, že realizáciu diela a poskytovanie služieb podľa tejto zmluvy bude vykonávať prostredníctvom tých osôb, ktorými podľa zákona o verejnom obstarávaní preukazoval splnenie podmienok účasti v zákazke na predmet zákazky „VD Žilina – Rekonštrukcia autonómneho systému varovania a vyrozumenia (ASVaV) časť monitoring.“, (ďalej len „kľúčoví odborníci"), pričom

    - zhotoviteľ sa zaväzuje, že po dobu realizácie diela podľa bodov 2.2.1 až 2.2.7 bude disponovať kľúčovým odborníkom s odbornou spôsobilosťou - autorizačné osvedčenie SKSI na projekčnú činnosť projektanta elektro – do roku 2004 B 5-3 Elektronické zariadenia resp. od roku 2005 I4 - Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb,

    - zhotoviteľ sa zaväzuje, že po celú dobu trvania tejto zmluvy bude disponovať: zhotoviteľ sa zaväzuje, že po celú dobu trvania tejto zmluvy bude disponovať:

- kľúčovým odborníkom s odbornou spôsobilosťou - osvedčenie na montáž technického zariadenia elektrického v zmysle §23 vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z. s rozsahom napätia min. do 1000V,

- kľúčovým odborníkom s odbornou spôsobilosťou - oprávnenie na odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických a na opravu vyhradených technických zariadení elektrických, v zmysle §24 vyhlášky MPSVaR č.508/2009 Z.z. s rozsahom napätia min do 1000V

  - Ak nebude možné plniť predmet zmluvy podľa tejto zmluvy prostredníctvom kľúčových odborníkov, pričom túto nemožnosť je zhotoviteľ povinný preukázať, je zhotoviteľ povinný plniť predmet zmluvy prostredníctvom osôb spĺňajúcich totožné podmienky týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti kľúčových odborníkov, ktoré boli stanovené v predmetnej súťaži ako podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, pričom pri zmene kľúčových odborníkov je povinný dodržať ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní a postup podľa tohto bodu tohto článku zmluvy. Zhotoviteľ je povinný nahradiť príslušného kľúčového odborníka osobou, ktorá spĺňa podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti, ktoré sú stanovené v súťažných podkladoch. Zhotoviteľ je povinný vopred písomne požiadať o zmenu kľúčových odborníkov spolu s predložením dokladov preukazujúcich technickú alebo odbornú spôsobilosť príslušného kľúčového odborníka. Zmena kľúčového odborníka nebude mať vplyv na zmenu termínov plnenia tejto zmluvy. Zmena kľúčového odborníka podľa tohto bodu tohto článku zmluvy nie je podmienená uzatvorením písomného dodatku k tejto zmluve.

  - Postup pri zadaní požiadaviek na servisný zásah v rámci záručného servisu 24/7 podľa bodu 2.3.3 článku III. tejto zmluvy:

    - Zadať zhotoviteľovi požiadavku na vykonanie servisného zásahu podľa bodu 2.3.3 článku II. tejto zmluvy sú za objednávateľa oprávnené osoby uvedené v bode 6.8 tohto článku zmluvy, a to písomne alebo telefonicky.

    - Písomnou požiadavkou sa rozumie e-mailová správa zaslaná na e-mailovú hotline adresu zhotoviteľa pre  nahlasovanie incidentov. V prípade telefonickej požiadavky, je túto potrebné zadať prostredníctvom hotline telefonického čísla zhotoviteľa určeného pre nahlasovanie incidentov a túto telefonickú požiadavku následne bez zbytočného odkladu odoslať aj v písomnej forme.

    - Požiadavka musí obsahovať číslo tejto zmluvy, dátum, čas a stručný opis incidentu/poruchy/neočakávanej udalosti/servisnej požiadavky, dátum zaslania požiadavky.

    - Zadať požiadavku na servisný zásah podľa tejto zmluvy je možné 24hod/7dní v týždni.

    - Zhotoviteľ je povinný za účelom zadávania požiadaviek na servisný zásah v rámci záručného servisu sprístupniť objednávateľovi nasledovné kontaktné kanály určené na nahlasovanie incidentov::

- telefonická hotline: [doplní sa číslo],

- e-mailová adresa: [doplní sa adresa].

Článok VII.

Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody

- Vlastnícke právo k všetkým veciam, ktoré zhotoviteľ zaobstaral k zhotoveniu diela prechádza na objednávateľa postupným vykonávaním diela, vo chvíli zabudovania jednotlivých dielov a zložiek do diela.

- Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele prechádza na objednávateľa až dňom riadneho odovzdania vykonaného diela ako celku objednávateľovi (podpísaním preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela ako celku podľa bodu 6.12 článku VI. tejto zmluvy).

Článok VIII.

Zodpovednosť za vady diela, záruka a záručná doba

  - Vykonané dielo má vady, ak nezodpovedá výsledku, ktorý je požadovaný touto zmluvou a nezodpovedá účelu, na ktorý bolo dielo zhotovené alebo svojím rozsahom nezodpovedá rozsahu stanovenému touto zmluvou.

  - Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na diele na objednávateľa ako aj za akékoľvek vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí diela v záručnej dobe. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi aj za škodu (vrátane finančných strát), ktorá vznikla objednávateľovi v dôsledku vád na diele, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

  - Zhotoviteľ sa zaručuje počas záručnej doby za kvalitu a funkčnosť diela. Pre záručnú dobu na dielo platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. Záručná doba je medzi zmluvnými stranami dohodnutá v dĺžke 60 mesiacov a začína plynúť okamihom prechodu nebezpečenstva škody na diele ako celku na objednávateľa (podpísaním preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela ako celku vyhotoveného podľa bodu 6.12 článku VI. tejto zmluvy). Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak je výrobcom jednotlivých zariadení a súčiastok poskytovaná dlhšia záručná doba, platí táto dlhšia záručná doba.

  - Zhotoviteľ poskytuje záruku na vykonané servisné činnosti na obdobie 60 mesiacov, pričom táto začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania servisnej činnosti zhotoviteľom a jeho prevzatia objednávateľom na základe preberacieho protokolu vyhotoveného podľa bodu 6.13 článku VI. tejto zmluvy. Počas záručnej doby zodpovedá poskytovateľ za to, že predmet zmluvy je bez akýchkoľvek vád, je vykonaný kvalitne a odborne, pričom práce zodpovedajú podmienkam zmluvy a platným predpisom.

  - Počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za to, že dielo je bez akýchkoľvek vád, je vykonané riadne a s odbornou starostlivosťou, pričom dielo zodpovedá podmienkam zmluvy, STN a európskym technickým normám a príslušným platným predpisom.

  - Zhotoviteľ nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku neodborného zásahu alebo neodborného užívania zo strany objednávateľa alebo tretích osôb.

  - Záručná doba sa predlžuje o počet kalendárnych dní, počas ktorých nebol predmet zmluvy plne funkčný po dobu dlhšiu než 24 hodín, ak táto nefunkčnosť bola spôsobená vadou v záručnej dobe, riadne oznámenou objednávateľom zhotoviteľovi.

  - V prípade riadne oznámenej reklamovanej vady predmetu zmluvy má objednávateľ právo požadovať bezplatné odstránenie vady a zhotoviteľ má povinnosť vadu bezplatne odstrániť. Reklamované vady sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v lehote maximálne  5 dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie objednávateľa zhotoviteľovi. V prípade, že to umožňuje povaha a rozsah vady, má objednávateľ právo určiť v písomnej reklamácii lehotu kratšiu ako  5 dní a zhotoviteľ je povinný túto lehotu dodržať. V prípade, ak si povaha a rozsah vady vyžaduje dlhšiu lehotu na odstránenie vady, zmluvné strany sa dohodnú na primeranej lehote pre odstránenie vady. Ak sa zmluvné strany nedohodnú na dlhšej lehote, platí 5-dňová lehota pre odstránenie vady.

  - Reklamácia objednávateľa musí byť podaná výlučne písomne a v záručnej dobe, inak je neplatná.

  - Reklamácia musí obsahovať označenie vady a popis, ako sa prejavuje.

  - V prípade sporu o zodpovednosť za vadu je zhotoviteľ povinný reklamovanú vadu odstrániť v primeranom termíne určenom objednávateľom. Úhradu nákladov spojených s odstránením vady bude znášať zmluvná strana, ktorá bude neúspešná v spore.

  - Zhotoviteľ zodpovedá za vady aj v prípade, ak práce, resp. ich časť vykonávala tretia osoba (napr. subdodávateľ zhotoviteľa).

  - Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ odstraňuje vady diela v mieste určenom v bode 3.5 článku III. tejto zmluvy na vlastné náklady.

  - Ak zhotoviteľ neodstráni vady v lehotách určených v tejto zmluve, je objednávateľ oprávnený po písomnej výzve adresovanej zhotoviteľovi vykonať odstránenie vád samostatne alebo ich vykonaním poveriť tretiu osobu. Takto vzniknuté náklady je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry o ich vyúčtovaní. Ustanovenie tohto odseku tohto článku zmluvy nemá vplyv na zodpovednosť zhotoviteľa za ďalšie vady, resp. na zhotoviteľom poskytnutú záruku.

  - Reklamáciu možno uplatniť do posledného dňa záručnej doby, pričom i reklamácia odoslaná prostredníctvom poštového podniku v posledný deň záručnej doby zhotoviteľovi, sa považuje za včas uplatnenú.

Článok IX.

Náhrada škody

  - Zmluvná strana ktorá poruší svoju povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy, je povinná nahradiť škodu tým spôsobenú druhej zmluvnej strane. Náhrada škody sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Zmluvná strana nie je povinná nahradiť škodu ak preukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.

  - Každá zo zmluvných strán je oprávnená požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody v celom rozsahu aj v prípade, že ide o porušenie povinnosti druhej zmluvnej strany, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.

  - Zhotoviteľ je povinný počas realizácie zmluvy riadiť svoje činnosti a manipulovať s náradím, materiálom a technickým vybavením tak, aby nedošlo k poškodeniu objektov objednávateľa a už zrealizovaných prác, ako ani k poškodeniu majetku tretích osôb nachádzajúceho sa v mieste plnenia tejto zmluvy. Za vzniknutú škodu zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu. Škody, ktoré spôsobí zhotoviteľ alebo jeho subdodávatelia na majetku objednávateľa alebo na majetku tretích osôb, je povinný zhotoviteľ odstrániť na svoje náklady v primeraných termínoch určených objednávateľom.

  - Ak zhotoviteľ neodstráni škody spôsobené na majetku objednávateľa alebo na majetku tretích osôb v lehote určenej objednávateľom v písomnej výzve, je objednávateľ oprávnený tieto škody odstrániť sám, pričom zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady s tým súvisiace na základe osobitnej faktúry vystavenej objednávateľom, ktorej lehota splatnosti je do 30 dní odo dňa jej preukázateľného doručenia zhotoviteľovi.

  - V prípade, ak sa preukáže, že zhotoviteľ alebo subdodávatelia zhotoviteľa porušili zákaz nelegálneho zamestnávania v zmysle zákona o nelegálnej práci a objednávateľovi bola v tejto súvislosti zo strany príslušných orgánov uložená pokuta alebo akákoľvek iná sankcia, zaväzuje sa zhotoviteľ nahradiť objednávateľovi túto pokutu alebo akúkoľvek inú sankciu, ako aj akúkoľvek škodu, ktorá mu v tejto súvislosti vznikne.

  - V prípade, ak sa preukáže, že zhotoviteľ porušil ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v bodoch 6.11 – 6.15 článku VI. tejto zmluvy a objednávateľovi bola v tejto súvislosti zo strany príslušných orgánov uložená pokuta alebo akákoľvek iná sankcia, zaväzuje sa zhotoviteľ nahradiť objednávateľovi túto pokutu alebo akúkoľvek inú sankciu, ako aj akúkoľvek škodu, ktorá mu v tejto súvislosti vznikne/vznikla.

  - V prípade, ak sa preukáže, že zhotoviteľ porušil povinnosť uvedenú v bodoch 12.10 a 12.11 článku XII. tejto zmluvy v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“), alebo subdodávatelia zhotoviteľa porušili povinnosť v zmysle bodu 12.12 článku XII. tejto zmluvy a objednávateľovi bola v tejto súvislosti zo strany príslušných orgánov uložená pokuta alebo akákoľvek iná sankcia, zaväzuje sa zhotoviteľ nahradiť objednávateľovi túto pokutu alebo akúkoľvek inú sankciu, ako aj akúkoľvek škodu, ktorá mu v tejto súvislosti vznikne.

Článok X.

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

  - Zodpovednosť zmluvných strán za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností je vylúčená, ak sa tak stalo v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť podľa § 374 a nasl. Obchodného zákonníka.

  - Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď zmluvná strana bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov alebo jej pričinením.

  - Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené.

  - Podmienkou vylúčenia zo zodpovednosti je, že dotknutá zmluvná strana bez zbytočného odkladu upozorní druhú zmluvnú stranu na začiatok a podstatu vyskytnutia sa okolnosti vylučujúcej zodpovednosť. Zmluvná strana, ktorá sa odvoláva na okolnosť vylučujúcu zodpovednosť, využije všetko svoje úsilie na nápravu situácie a na odstránenie príčiny svojej neschopnosti plniť zmluvu v čo najväčšom rozsahu a v primeranom čase. Dodacie lehoty a všetky ostatné lehoty sa po dobu trvania okolnosti vylučujúcej zodpovednosť predlžujú o dobu jej pôsobenia. Zmluvná strana, ktorá sa odvoláva na okolnosť vylučujúcu zodpovednosť, bez zbytočného odkladu oznámi druhej zmluvnej strane jej zánik.

  - Ak má okolnosť vylučujúca zodpovednosť vplyv na termín plnenia, zmluvné strany dohodnú nový termín plnenia písomným dodatkom k tejto zmluve alebo iným spôsobom upravia vzájomné oprávnené nároky.

Článok XI.

Sankcie

  - V prípade omeškania so zhotovením niektorej z ucelených častí diela zo strany zhotoviteľa v termíne uvedenom v tejto zmluve alebo v harmonograme prác, z dôvodu, ktorý nevznikol na strane objednávateľa a nejedná sa ani o dôvody uvedené v článku X. tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený fakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny predmetnej ucelenej časti diela bez DPH, uvedenej v bode 4.2 článku IV. tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.

  - V prípade omeškania so zhotovením diela ako celku v termíne podľa bodu 3.1 článku III. zmluvy zo strany zhotoviteľa je objednávateľ oprávnený fakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela bez DPH, uvedenej v bode 4.1 článku IV. tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.

  - V prípade omeškania poskytovateľa s poskytovaním servisných služieb podľa tejto zmluvy v termínoch uvedených v tejto zmluve a v súlade s Prílohou č. 1 k tejto zmluve, v termínoch uvedených v harmonograme servisných prehliadok alebo v termínoch uvedených v jednotlivých požiadavkách objednávateľa v rámci záručného servisu , z dôvodu, ktorý nevznikol na strane objednávateľa a nejedná sa ani o dôvody uvedené v článku X. tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený fakturovať poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny za poskytovanie služieb podľa bodu 4.3 článku IV. tejto zmluvy bez DPH, a to za každý aj začatý deň omeškania.

  - V prípade omeškania úhrady faktúry objednávateľom je zhotoviteľ oprávnený fakturovať ročný úrok z omeškania z dlžnej čiastky vo výške stanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom.

  - V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vadu zistenú pri preberacom konaní v termíne určenom v preberacom protokole, je objednávateľ oprávnený fakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- Eur (slovom: sto Eur) za každý aj začatý deň omeškania a každú jednotlivú vadu.

  - V prípade, že zhotoviteľ neodstráni písomne reklamovanú vadu, ktorá sa prejavila v záručnej lehote do  5 dní alebo vo vzájomne dohodnutej primeranej dlhšej lehote, je objednávateľ oprávnený, počnúc dňom nasledujúcim po uplynutí lehoty na odstránenie vád, fakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- Eur (slovom: sto Eur) za každý aj začatý deň omeškania a za každú jednotlivú vadu osobitne.

  - V prípade porušenia zákazu fajčenia, prinášania a požívania alkoholických nápojov a omamných látok v objektoch objednávateľa, je zhotoviteľ povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 50,- Eur (slovom: päťdesiat Eur) za každého zamestnanca zhotoviteľa alebo zamestnanca subdodávateľa zhotoviteľa porušujúceho uvedené zákazy a za každé porušenie.

  - V prípade porušenia povinností uvedených v bodoch 6.4.1 článku VI. tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 50,- Eur (slovom: päťdesiat Eur)  za každého zamestnanca zhotoviteľa alebo zamestnanca subdodávateľa zhotoviteľa, ktorý vykonával práce v objekte objednávateľa, a ktorý bol zamestnaný nelegálne alebo vykonával nelegálnu prácu.

  - V prípade, ak zhotoviteľ zmení kľúčového odborníka v rozpore s touto zmluvou, vzniká objednávateľovi právo fakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- eur (slovom: päťsto eur) za každé jednotlivé porušenie tejto povinnosti. Porušenie povinností zhotoviteľa podľa tohto bodu predstavuje podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy.

  - V prípade porušenia povinnosti zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách v zmysle bodu 12.14 článku XII. tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný uhradiť druhej zmluvnej strane zmluvnú pokutu stanovenú v samostatnej Dohode o mlčanlivosti podpísanej medzi zmluvnými stranami tejto zmluvy.

  - Splatnosť uplatnených sankcií v zmysle tohto článku zmluvy je 15 dní odo dňa preukázateľného doručenia príslušnej písomnej výzvy druhej zmluvnej strane. Platby za ne budú uhrádzané výlučne bezhotovostne na bankové účty uvedené v písomných výzvach.

Článok XII.

Ostatné ustanovenia

  - Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou a dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní prác podľa tejto zmluvy dodržiavať všetky nariadenia, predpisy a pokyny objednávateľa.

  - Zhotoviteľ je povinný vybaviť svojich zamestnancov potrebnými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami na vykonávanie činnosti podľa tejto zmluvy.

  - V prípade, ak zhotoviteľ zabezpečuje plnenie jednotlivých častí zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, je povinný povinnosťami, vyplývajúcimi mu z tejto zmluvy, preukázateľne zaviazať i svojich subdodávateľov, pritom však nesie voči objednávateľovi rovnakú zodpovednosť, ako keby tieto povinnosti plnil sám.

  - Zhotoviteľ preukázateľne oboznámi svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa o zákaze pohybu, resp. zdržiavania sa na pracoviskách v objektoch objednávateľa, ktoré nesúvisia s realizáciou diela, bez vedomia a súhlasu objednávateľa. Zamestnanci zhotoviteľa a jeho subdodávateľov môžu používať iba vyznačené a určené prístupové cesty a priestory pracoviska.

  - Zamestnanci zhotoviteľa sú povinní rešpektovať vyznačené zákazy fajčenia a zákaz prinášania a požívania akýchkoľvek alkoholických nápojov a omamných látok v objektoch objednávateľa. V prípade, ak sa preukáže porušovanie povinností podľa tohto článku tejto zmluvy zamestnancami zhotoviteľa alebo zamestnancami subdodávateľa zhotoviteľa, objednávateľ je oprávnený udeliť týmto zamestnancom zhotoviteľa alebo zamestnancom subdodávateľa zhotoviteľa zákaz vstupu do priestorov objednávateľa podľa bodu 3.2 článku III. tejto zmluvy, a to až do odvolania udeleného zákazu vstupu objednávateľom. O zákaze vstupu udelenom zamestnancom zhotoviteľa alebo zamestnancom subdodávateľa zhotoviteľa je objednávateľ povinný bezodkladne písomne informovať zhotoviteľa.

  - Zhotoviteľ je povinný označiť pracovný odev vlastných zamestnancov názvom spoločnosti.

  - V prípade, ak dielo alebo jeho časť vytvorené zhotoviteľom (vrátane zamestnancov zhotoviteľa, subdodávateľov alebo akýchkoľvek tretích osôb) na základe tejto zmluvy bude predmetom ochrany podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon") uzatvárajú týmto zmluvné strany licenčnú zmluvu, ktorou zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi licenciu na používanie diela v rozsahu dojednanom v tomto bode tohto článku zmluvy:

    - Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi výhradnú licenciu v neobmedzenom časovom i teritoriálnom rozsahu na celú dobu autorskoprávnej ochrany predmetného diela. Zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje neudeliť tretej osobe licenciu v rozsahu a spôsobom udeleným touto licenciou objednávateľovi a je povinný zdržať sa použitia diela.

    - Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi licenciu na použitie diela v zmysle ust. § 19 Autorského zákona, t. j. najmä na:

  - spracovanie diela,

  - spojenie diela s iným dielom,

  - zaradenie diela do databázy podľa ust. §131 Autorského zákona,

  - vyhotovenie rozmnoženiny diela,

  - verejné rozširovanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela

    - prevodom vlastníckeho práva,

    - vypožičaním,

    - nájmom.

  - uvedenie diela na verejnosti

- verejným vystavením originálu diela alebo rozmnoženiny diela,

- verejným vykonaním diela,

- verejným prenosom diela.

    - Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi licenciu odplatne, pričom odmena za poskytnutie licencie je už zahrnutá v cene za dielo uvedenej v bode 4.1 článku IV. tejto zmluvy.

    - Objednávateľ je oprávnený udeliť sublicenciu tretej osobe bez akýchkoľvek obmedzení.

    - Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ním vykonané dielo nebude zaťažené právom tretej osoby, bude bez právnych vád. V prípade zistenia právnych vád je zhotoviteľ povinný bezodkladne zjednať nápravu tak, aby právny stav diela nenarušoval práva tretích osôb.

    - Zhotoviteľ s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa môže použiť dielo pre potreby tvorby a zverejnenia vedeckých a odborných publikácií.

  - Zhotoviteľ odškodní objednávateľa za konanie tretích strán, v prípade že, dodané dielo alebo jeho časti dodaný/é zhotoviteľom predstavuje/predstavujú porušenie patentových, autorských, databázových práv, práv na výkresy alebo úžitkové vzory, obchodného tajomstva alebo zásah do vlastníckeho práva tretej strany.

  - Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu zmluvy dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane osobných údajov.

  - V prípade, ak sa zhotoviteľ zapisuje do registra partnerov verejného sektora (ďalej len „register“) v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora, zaväzuje sa, že bude v registri zapísaný aspoň počas doby trvania tohto zmluvného vzťahu. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje zapísať sa do registra aj kedykoľvek počas trvania tohto zmluvného vzťahu, pokiaľ dôjde k takej zmene okolností, ktorá zápis zhotoviteľa do registra v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora vyžaduje.

  - Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky zmeny, ktoré budú v registri podľa bodu 12.10 tohto článku zmluvy vo vzťahu k nemu vykonané, a to do 5 dní odkedy k zápisu zmeny do registra došlo.

  - Zhotoviteľ berie na vedomie, že povinnosti uvedené v bode 12.10 a 12.11 tohto článku zmluvy sa primerane vzťahujú aj na jeho subdodávateľov a zaväzuje sa zabezpečiť, aby mali jeho subdodávatelia splnené tieto povinnosti v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora.

  - Ak si zhotoviteľ nesplní povinnosti uvedené v bode 12.10 a 12.11 tohto článku zmluvy alebo ak nastanú okolnosti uvedené v  ust. § 15 zákona o registri partnerov verejného sektora, objednávateľ je oprávnený neplniť, čo mu ukladá táto zmluva, pričom nie je v omeškaní a toto neplnenie sa nepovažuje za porušenie zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený uplatňovať si v tomto prípade voči objednávateľovi akúkoľvek náhradu škody alebo sankcie.

  - Zhotoviteľ je povinný chrániť a zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri uzatváraní alebo pri plnení tejto zmluvy, ako aj o všetkých dokladoch a dokumentoch poskytnutých zhotoviteľovi objednávateľom v súvislosti s plnením tejto zmluvy (ďalej len „dôverné informácie“), a to aj po ukončení tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že za dôverné informácie sa nepovažujú informácie, ktoré sa na základe všeobecne záväzných právnych predpisov zverejňujú.

  - Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách sa nepokladá ich poskytnutie príslušným štátnym orgánom, pokiaľ to vyplýva zo všeobecne záväzného právneho predpisu, použitie potrebných informácií alebo dokumentov v prípadných súdnych, rozhodcovských, správnych a iných konaniach ohľadom práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy alebo pokiaľ tak ustanovujú príslušné právne predpisy, ako ani ich poskytnutie členom orgánov zmluvných strán, zamestnancom zmluvných strán, audítorom alebo právnym a iným poradcom zmluvných strán, ktorí sú viazaní ohľadne im sprístupnených informácii povinnosťou mlčanlivosti na základe zákona.

  - Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo jednostranne započítať akúkoľvek svoju peňažnú pohľadávku (vrátane nesplatnej a premlčanej pohľadávky), ktorú má voči zhotoviteľovi proti pohľadávke zhotoviteľa (vrátane nesplatnej a premlčanej pohľadávky) na zaplatenie akejkoľvek peňažnej čiastky, ktorá vznikla na základe alebo v súvislosti so zmluvou. Ustanovenie tohto bodu zmluvy sa považuje za dohodu zmluvných strán podľa § 364 Obchodného zákonníka.

  - Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť svoje pohľadávky, vyplývajúce zo alebo súvisiace so zmluvou alebo ich časť na akúkoľvek tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.

  - Zhotoviteľ podpisom zmluvy potvrdzuje, že má uzatvorenú platnú a účinnú poistnú zmluvu pre prípad škôd spôsobených vlastnou činnosťou, alebo z dôvodu nesplnenia záväzku z tejto zmluvy, a to s minimálnou ročnou výškou plnenia najmenej vo výške ceny za dielo podľa bodu 4.1. článku IV. tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje kedykoľvek počas trvania tejto zmluvy na požiadanie predložiť objednávateľovi platnú a účinnú poistnú zmluvu v súlade s týmto bodom zmluvy.

# Článok XIII.

# Porušenie zmluvných povinností a odstúpenie od zmluvy

  - Porušením povinností dohodnutých zmluvnými stranami v zmluve jednou zo zmluvných strán vzniká druhej zmluvnej strane právo odstúpiť od zmluvy. Právo odstúpiť od zmluvy vzniká tiež ak je voči jednej zo zmluvných strán vyhlásené konkurzné konanie alebo ak jedna zo zmluvných strán vstúpila do likvidácie.

  - Odstúpenie je možné aj od čiastočne splnenej zmluvy.

  - V prípade podstatného porušenia tejto zmluvy je odstupujúca zmluvná strana oprávnená od zmluvy odstúpiť, ak to písomne oznámi druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tomto porušení dozvedela.

  - Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné:

a) 	ak zhotoviteľ preruší práce na diele na dlhšie ako na 10 kalendárnych dní bez súhlasu objednávateľa, a to z dôvodov spočívajúcich na jeho strane (t. j. na strane zhotoviteľa),

b) 	ak je zhotoviteľ v omeškaní z dôvodov spočívajúcich na jeho strane s odovzdaním diela alebo prác na diele viac ako 30 kalendárnych dní,

c) 	ak zhotoviteľ vykonáva dielo alebo poskytuje služby v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy, v rozpore s Prílohou č. 1 k tejto zmluve a v rozpore s technickými požiadavkami zadanými objednávateľom, v rozpore s  príslušnými právnymi predpismi alebo sa jeho vyhlásenia ukážu ako nepravdivé, neúplné alebo zavadzajúce;

d)	ak zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s technickými normami,

e)  	ak zhotoviteľ nedodrží pri poskytovaní služieb termíny uvedené v tejto zmluve, termíny v súlade s harmonogramom servisných prehliadok, a termíny odsúhlasené zmluvnými stranami,

f)	ak zhotoviteľ vykonáva dielo a poskytuje služby v rozpore s poskytnutými informáciami a pokynmi objednávateľa,

g) 	ak zhotoviteľ alebo subdodávateľ zhotoviteľa poruší zákaz nelegálneho zamestnávania v zmysle zákona o nelegálnej práci a bodu 6.4.1 článku VI. tejto zmluvy,

ak nastanú okolnosti uvedené v ust. § 15 zákona o registri partnerov verejného sektora alebo ak zhotoviteľ poruší povinnosti uvedené v bode 12.10 článku XII. tejto zmluvy,

h)	ak zhotoviteľ zmení kľúčového odborníka v rozpore s touto zmluvou,

i)	ak zhotoviteľ nebude poskytovať spoluprácu podľa bodu 2.9 článku II. zmluvy v súlade s touto zmluvou a pokynmi objednávateľa,

j)	ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou oprávnene a správne vystavenej faktúry zhotoviteľa po dobu viac ako 30 kalendárnych dní po lehote splatnosti faktúry.

  - V prípade, že dôjde k porušeniu tejto zmluvy, ktoré zmluvné strany neoznačili ako podstatné, platia pri odstúpení od zmluvy pravidlá upravené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

  - Oznámenie o odstúpení musí byť podpísané štatutárnym orgánom odstupujúcej zmluvnej strany a nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia do sídla druhej zmluvnej strany uvedeného v tejto zmluve.

  - V prípade odstúpenia od zmluvy, zmeny zmluvy, alebo dočasného prerušenia plnenia z dôvodu porušenia zmluvy, zaplatí zmluvná strana porušiteľa druhej zmluvnej strane všetky preukázané náklady a škody, ktoré jej z tohto dôvodu vzniknú.

  - Ak oprávnená zmluvná strana nevyužije právo odstúpiť od zmluvy, vzniká porušujúcej zmluvnej strane povinnosť pristúpiť na primeranú zmenu zmluvy v tej časti, ktorá bola porušením dotknutá a uhradiť spôsobenú škodu, ktorá vznikla v súvislosti s porušením záväzku. Oprávnená zmluvná strana môže dočasne prerušiť plnenie svojich záväzkov až do doby, pokým porušujúca zmluvná strana je v omeškaní a pokiaľ omeškané záväzky nesplní a nedohodne zmenu zmluvy z dôvodu dočasného prerušenia.

Článok XIV.

Doručovanie

  - Všetky listiny, dokumenty, požiadavky a oznámenia (ďalej len „oznámenia“) budú medzi zmluvnými stranami zabezpečované poštou, osobne alebo e-mailom, pokiaľ v tejto zmluve nie je pre určitú formu komunikácie vyhradený len určitý spôsob doručovania. Ak bolo oznámenie zasielané poštou, považuje sa za doručené dňom, v ktorom ho adresát prevzal alebo odmietol prevziať, alebo na tretí deň odo dňa podania zásielky na pošte, ak sa uložená zásielka zaslaná na adresu sídla podľa článku I. tejto zmluvy vrátila späť odosielateľovi. Ak bolo oznámenie zasielané e-mailom alebo doručované osobne v pracovný deň v čase do 15.00 hod., považuje sa za doručené v momente prenosu, resp. doručenia oznámenia, inak v nasledujúci pracovný deň.

  - Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, ktoré sa ich týkajú a sú potrebné na prípadné uplatnenie oznámenia, najmä všetky zmeny týkajúce sa tejto zmluvy, zmenu, či zánik ich právnej subjektivity, adresu ich sídla, bydliska alebo miesta podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného konania, reštrukturalizácie alebo likvidácie ktorejkoľvek zmluvnej strany. Ak niektorá zmluvná strana nesplní túto povinnosť, nebude oprávnená namietať, že neobdržala akékoľvek oznámenie, a zároveň zodpovedá za akúkoľvek takto spôsobenú škodu.

Článok XV.

Protikorupčná doložka

  - Objednávateľ má prijatý protikorupčný program, ktorého  cieľom a účelom je zamedziť korupcii,  zlepšiť protikorupčnú prevenciu, zmenšovať priestor pre korupciu a odstraňovať príčiny jej vzniku. Protikorupčný program objednávateľa je zverejnený na webovej stránke objednávateľa (www.vvb.sk).

  - Zmluvné strany vyznávajú hodnoty, že zákonné a protikorupčné správanie je jedným zo základných atribútov podnikania a takéto správanie je charakteristické pre všetky aktivity a činnosti zmluvných strán.

  - Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú konať v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, s predpismi prijatými v oblasti protikorupčnej politiky,  rešpektujúc a ochraňujúc základné práva a slobody všetkých osôb, podporovať spravodlivé a rovné zaobchádzanie so všetkými osobami, poskytovať bezpečné a zdravé pracovné podmienky, rešpektovať a ochraňovať životné prostredie a prijímať vhodné systémy riadenia a podnikania etickým spôsobom.

  - Zmluvné strany vyhlasujú, že podľa ich vedomostí žiaden z ich predstaviteľov, zástupcov, zamestnancov, alebo iných osôb konajúcich v ich mene pri poskytovaní plnenia predmetu zmluvy neponúka ani nebude priamo alebo nepriamo ponúkať, dávať, poskytovať, vyžadovať ani prijímať finančné prostriedky alebo akékoľvek iné oceniteľné hodnoty,  alebo poskytovať akékoľvek výhody, dary, alebo pohostenia, za účelom získania alebo udržania výhody pri výkone podnikateľskej činnosti.

  - V rámci oznamovacej povinnosti, sa zmluvné strany zaväzujú, že akékoľvek podozrenie z korupčného správania, alebo porušenie protikorupčného programu prijatého objednávateľom sú povinné oznámiť  príslušným orgánom verejnej moci, alebo podať oznámenie spôsobom uvedenom na webovom sídle objednávateľa.

# Článok XVI.

Kybernetická bezpečnosť

  - Objednávateľ  je prevádzkovateľom základnej služby podľa zákona č. 69/2018 Z. z.o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kybernetickej bezpečnosti“).

  - Identifikovanými základnými službami objednávateľa ako prevádzkovateľa základnej služby sú:

- výroba, prenos, distribúcia, dodávka alebo nákup elektriny a služba, ktorá je v súvislosti s týmito činnosťami zodpovedná za obchodné a technické úlohy a/alebo údržbu; nezahŕňa však koncových odberateľov, ktorí vykonávajú predaj elektriny odberateľom vrátane jej ďalšieho predaja;

- vlastníctvo, správa alebo nájom vodnej stavby podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť povinnosti podľa tejto zmluvy v súlade so zákonom o kybernetickej bezpečnosti a jeho vykonávacími predpismi, vrátane všeobecných bezpečnostných opatrení a platných bezpečnostných a znalostných štandardov, vydaných Národným bezpečnostným úradom v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

  - Zoznam pracovných úloh zhotoviteľa a zoznam jeho zamestnancov, ktorí sa budú podieľať na plnení tejto zmluvy a/alebo budú mať prístup k informáciám a údajom objednávateľa ako prevádzkovateľa základnej služby, vyhotoví a doručí písomne zhotoviteľ objednávateľovi pred začatím plnenia tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi ako prevádzkovateľovi základnej služby každú zmenu v personálnom obsadení, a to bezodkladne po tom, ako táto zmena v personálnom obsadení nastane. Na platnosť takejto zmeny sa nevyžaduje uzatvorenie dodatku k tejto zmluve. Zhotoviteľ je povinný zaviazať povinnosťou mlčanlivosti podľa § 12 ods. 1 zákona o kybernetickej bezpečnosti osoby, ktoré sa budú podieľať na plnení podľa tejto zmluvy.

    - V prípade, že sa na plnení tejto zmluvy zúčastní subdodávateľ, ktorý bude mať prístup k priestorom, informačným systémom, sieťam, údajom alebo iným aktívam objednávateľa, je zhotoviteľ povinný získať predchádzajúci písomný súhlas objednávateľa s jeho zapojením. Zhotoviteľ zabezpečí, aby takýto subdodávateľ spĺňal všetky požiadavky podľa tejto zmluvy a zákona o kybernetickej bezpečnosti, najmä mlčanlivosť, bezpečnostné opatrenia a technickú spôsobilosť.

  - Kybernetickým bezpečnostným incidentom je akákoľvek udalosť, ktorá má z dôvodu narušenia bezpečnosti prevádzky elektronických komunikačných sietí (ďalej len „Siete“) alebo informačného systému alebo porušenia bezpečnostnej politiky alebo záväznej metodiky negatívny vplyv na kybernetickú bezpečnosť objednávateľa alebo ktorej následkom je:

- strata dôvernosti údajov, zničenie údajov alebo narušenie integrity systému objednávateľa,

- obmedzenie alebo odmietnutie dostupnosti základnej služby objednávateľa,

- vysoká pravdepodobnosť kompromitácie činností základnej služby objednávateľa alebo

- ohrozenie bezpečnosti informácií objednávateľa.

  - Zhotoviteľ je povinný v rámci prevencie kybernetických bezpečnostných incidentov, ktoré by mohli mať potenciálny nepriaznivý vplyv na základnú službu objednávateľa alebo ktoré by sa mohli týkať kybernetickej bezpečnosti Sietí a informačných systémov objednávateľa a bezpečnosti spracúvania osobných údajov (ďalej len „Incidenty"):

- predchádzať vzniku Incidentov; zabezpečiť vlastnú kybernetickú bezpečnosť tak, aby cez zhotoviteľa nebolo možné zasiahnuť Siete a informačné systémy objednávateľa; vykonávať preventívne opatrenia potrebné na odvrátenie hrozieb, ktoré by mohli mať potenciálny nepriaznivý vplyv na základnú službu objednávateľa alebo kybernetickú bezpečnosť Sietí a informačných systémov objednávateľa alebo ochranu osobných údajov;

- prijať primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť úroveň bezpečnosti spracúvania osobných údajov, najmä pseudonymizáciu a šifrovanie osobných údajov; schopnosť zabezpečiť trvalú dôvernosť, integritu, dostupnosť a odolnosť systémov spracúvania a služieb; schopnosť včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade Incidentu; proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov;

- sledovať výstrahy,  varovania, ďalšie informácie slúžiace na minimalizovanie, odvrátenie alebo nápravu následkov Incidentov, tieto vyhodnocovať a vykonať protiopatrenia v záujme ochrany oprávnených záujmov objednávateľa; zasielať objednávateľovi včasné varovania pred Incidentmi, o ktorých sa dozvie vlastnou činnosťou alebo iným spôsobom; informovať objednávateľa o Incidente a o všetkých skutočnostiach majúcich vplyv na zabezpečovanie kybernetickej bezpečnosti;

- prijímať od objednávateľa varovania pred Incidentmi;

- sledovať hrozby dotýkajúce sa zhotoviteľa, ktoré by mohli mať potenciálny nepriaznivý vplyv na základnú službu objednávateľa;

- systematicky získavať (monitorovať a detegovať), sústreďovať (evidovať), analyzovať a vyhodnocovať informácie o Incidentoch;

- podávať objednávateľovi oznámenia, že došlo k porušeniu ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k riziku pre práva a slobody fyzických osôb bez zbytočného odkladu potom, čo sa o porušení ochrany osobných údajov dozvedel;

- spolupracovať s objednávateľom pri zabezpečovaní kybernetickej bezpečnosti Sietí a informačných systémov objednávateľa v rozsahu diela v zmysle tejto zmluvy,

- vytvárať a zvyšovať bezpečnostné povedomie svojich zamestnancov/subdodávateľov podieľajúcich sa na plnení základného kontraktu a/alebo tejto zmluvy a/alebo majúcich prístup k informáciám a údajom objednávateľa.

  - V prípade, že sa zhotoviteľ počas trvania tejto zmluvy stane prevádzkovateľom základnej služby alebo významným poskytovateľom služby podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať objednávateľa a plniť všetky s tým súvisiace oznamovacie a koordinačné povinnosti voči Národnému bezpečnostnému úradu.

  - Zhotoviteľ je povinný mať počas trvania tejto zmluvy také technické, technologické a personálne vybavenie, ktoré je potrebné na riadne a včasné plnenie tejto zmluvy v rozsahu kybernetickej bezpečnosti a mať zavedené úlohy, procesy, role a technológie v organizačnej, personálnej a technickej oblasti v rozsahu potrebnom na efektívne napĺňanie cieľov kybernetickej bezpečnosti.

  - Objednávateľ je oprávnený vykonať u zhotoviteľa audit zameraný na overenie plnenia povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy a efektívnosti ich plnenia, najmä na overenie technického, technologického a personálneho vybavenia zhotoviteľa na plnenie úloh na úseku kybernetickej bezpečnosti a ochrany osobných údajov, ako aj nastavenie procesov, rolí a technológií v organizačnej, personálnej a technickej oblasti u zhotoviteľa pre plnenie cieľov tejto zmluvy.

  - Objednávateľ je oprávnený realizovať audit u zhotoviteľa sám alebo prostredníctvom tretej osoby; v takom prípade práva a povinnosti objednávateľa pri výkone auditu uskutočňuje takáto objednávateľom poverená tretia osoba.

  - Zhotoviteľ je povinný pri audite spolupracovať s objednávateľom a sprístupniť mu svoje priestory, dokumentáciu a technické a technologické vybavenie, ktoré súvisia s plnením úloh na úseku kybernetickej bezpečnosti a ochrany osobných údajov podľa tejto zmluvy.

  - Objednávateľ je v rámci auditu oprávnený klásť otázky osobám, ktoré sa za zhotoviteľa podieľajú na plnení úloh na úseku kybernetickej bezpečnosti a ochrany osobných údajov podľa tejto zmluvy.

  - V rámci auditu je zhotoviteľ povinný preukázať objednávateľovi súlad plnenia povinností zhotoviteľom s touto zmluvou, najmä preukázať svoju pripravenosť plniť úlohy na úseku kybernetickej bezpečnosti a ochrany osobných údajov podľa tejto zmluvy, aktuálne bezpečnostné povedomie svojich zamestnancov a iných osôb zúčastnených pri plnení podľa tejto zmluvy za zhotoviteľa, ich záväzok a poučenie o povinnosti mlčanlivosti podľa tejto zmluvy a aktuálnosť svojej bezpečnostnej dokumentácie. V súlade s týmto bodom tohto článku zmluvy je zhotoviteľ povinný preukázať najmä: bezpečnostné povedomie zamestnancov, záväzky mlčanlivosti, dokumentáciu bezpečnostného projektu, ISMS (napr. ISO 27001), školenia, záznamy o incidentoch, politiky prístupov atď.

  - Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi svoj zámer realizovať u zhotoviteľa audit najmenej 14 pracovných dní vopred.

  - Výsledok auditu objednávateľ zaznamená do zápisnice. Prípadné nedostatky zistené auditom je zhotoviteľ povinný odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 30 kalendárnych dní.

  - Ak zhotoviteľ neumožní objednávateľovi, resp. objednávateľom poverenej tretej osobe, bezdôvodne vykonanie auditu ani po opakovanej písomnej výzve, má sa za to, že neplní úlohy na úseku kybernetickej bezpečnosti a/alebo ochrany osobných údajov podľa tejto zmluvy.

  - Vykonanie alebo nevykonanie auditu objednávateľom nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za plnenie povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy.

  - Objednávateľ a ním poverené osoby pri návšteve priestorov zhotoviteľa v rámci výkonu auditu musia dodržiavať pokyny zhotoviteľa týkajúce sa uvedených priestorov na úseku BOZP a OPP, s ktorými musia byť zhotoviteľom oboznámení v zmysle nasledujúcich ustanovení tohto odseku, pričom zodpovednosť za to, že tieto osoby budú dodržiavať uvedené pokyny, nesie zhotoviteľ. Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP a OPP a zabezpečenie a vybavenie priestorov zhotoviteľa na bezpečný výkon auditu zodpovedá v plnom rozsahu a výlučne zhotoviteľ.

# Článok XVII.

Záverečné ustanovenia

  - Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia právnymi predpismi SR, najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka.

  - Všetky spory, ktoré vzniknú z plnenia tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. Ak nedôjde k takejto dohode, bude spor predložený na rozhodnutie príslušnému súdu v zmysle ustanovení zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku v znení neskorších predpisov.

  - Ak je ktorékoľvek z ustanovení tejto zmluvy neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, alebo ak sa takým stane v budúcnosti, takéto ustanovenie je, resp. bude, považované za oddelené od tejto zmluvy a neovplyvní platnosť, účinnosť alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré budú aj naďalej trvať (s výnimkou prípadov keď takéto oddelenie odporuje úmyslu zmluvných strán, ktorý je zrejmý z tejto zmluvy); zmluvné strany sa zároveň zaväzujú rokovať v dobrej viere tak, aby takéto neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné ustanovenie tejto zmluvy bolo bez zbytočného odkladu nahradené novým platným, účinným a vymáhateľným ustanovením, ktoré bude v najvyššej možnej miere zodpovedať účelu pôvodného ustanovenia.

  - Akákoľvek zmena tejto zmluvy sa môže urobiť len formou chronologicky očíslovaných písomných dodatkov k nej podpísaných oboma zmluvnými stranami, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak.

  - Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po dve vyhotovenia.

  - Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

  - Nakoľko objednávateľ je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobodnom prístupe k informáciám“), zmluvné strany súhlasia s tým, že zmluva (vrátane údajov o bankovom spojení a čísle účtu zmluvných strán uvedených v článku I. tejto zmluvy) a daňové doklady súvisiace so zmluvou budú zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy ukladá zákon o slobodnom prístupe k informáciám vo svojom ustanovení § 5a a § 5b. Za tým účelom zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi súhlas na vykonanie potrebných úkonov týkajúcich sa zverejnenia uvedených dokumentov.

  - Zmluvné strany potvrdzujú, že táto zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu so zmluvou k nej pripájajú svoje podpisy.

  - Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy sú:

- Príloha č. 1: Špecifikácia prác a servisných služieb

V Bratislave, dňa	V 			, dňa

Objednávateľ:	Zhotoviteľ:

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA,

ŠTÁTNY PODNIK,

____________________________	______________________________

Ing. Peter Molda

generálny riaditeľ štátneho podniku